WOPN-PK.081.142015.BG

Szczecin, dnia 09.09.2015 r.

ROZEZNANIE RYNKU DLA ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA:

Wykonaniu działań ochronnych na siedliskach terenów nieleśnych zależnych od wód, tj. na siedliskach: 6410, 6440, 7110*, 7210*, 7120, 7140, 7150, 7230 stanowiących przedmioty ochrony wybranych obszarów Natura 2000, dla których ustanowiono plany zadań ochronnych oraz plany ochrony.

I. Prowadzący rozpoznanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
 71-637 Szczecin
tel.: (91) 43 05 200, faks: (91) 43 05 229

NIP: 851-307-35-63, REGON: 320-590-577

NINIEJSZA INFORMACJA NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO, JAK RÓWNIEŻ NIE JEST OGŁOSZENIEM W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. INFORMACJA TA MA NA CELU WYŁĄCZNIE ROZPOZNANIE RYNKU I UZYSKANIE WIEDZY NT. KOSZTÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

II. Określenie przedmiotu rozpoznania

Przedmiotowe rozpoznanie jest prowadzone w związku z planowanym projektem „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” dedykowanym siedliskom: 6410, 6440, 7110*, 7210*, 7120, 7140, 7150, 7230 stanowiącym przedmioty ochrony wybranych obszarów Natura 2000, dla których ustanowiono plany zadań ochronnych oraz plany ochrony.

Zakres zadań do realizacji obejmuje w szczególności (w zależności od obszaru):

1) weryfikację i wyznaczenie w terenie miejsc oraz powierzchni do realizacji zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu nalotów drzew i krzewów, wycince nasadzeń drzew, karczowaniu etc.,

2) wykonanie zabiegów polegających na usuwaniu nalotów drzew i krzewów, wycince nasadzeń drzew, karczowaniu etc.,

3) ocenę efektywności wykonanych zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu nalotów drzew i krzewów, wycince nasadzeń drzew, karczowaniu etc.,

4) rozpoznanie stosunków hydrologicznych oraz warunków wodnych (z montażem sieci piezometrów) oraz ze wskazaniem do regulacji piętrzeń (zastawek) lub przegród blokujących odpływ wody z siedliska wraz z monitoringiem florystycznym,

5) wykonanie projektów technicznych piętrzeń (zastawek) wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji wodno- prawnych, innych wymaganych decyzji wraz z pozwoleniami na budowę,

6) budowę zastawek,

7) nadzór inwestorski nad procesem budowy zastawek,

8) ocenę efektywności wykonanych zabiegów polegających na budowie zastawek (pomiar poziomu wód z wykorzystaniem sieci piezometrów).

Szczegółowe zakres planowanych prac przedstawiono w poniższym zestawieniu.

| L.p. | Nazwa i charakter wydatku (bardzo zwięźle) | Obszar N2000, którego dotyczy (Nazwa) | Obszar N2000, którego dotyczy (KOD) | Siedlisko którego dotyczy (kod) | Powierzchnia objęta działaniem (łączny zasięg oddziaływania) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. o wykonania zabiegów ochrony czynnej | DOLNA ODRA | PLH3200037 | 6410 | 10,13 |
|  | Usuwanie siewek drzew i krzewów | DOLNA ODRA | PLH3200037 | 6410 |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | DOLNA ODRA | PLH3200037 | 6410 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | BAGNO I JEZIORO CIEMINO | PLH320036 | 7120 | 0,14 |
|  | Usunięcie 50 % drzew z pow. 1 ha. dla umożliwienia zachowania i regeneracji mszaru torfowcowego | BAGNO I JEZIORO CIEMINO | PLH320036 | 7120 |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | BAGNO I JEZIORO CIEMINO | PLH320036 | 7120 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | WARNIE BAGNO | PLH320047 | 7110 | 10,42 |
|  | Usuwanie drzew z kopuł torfowiska | WARNIE BAGNO | PLH320047 | 7110 |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | WARNIE BAGNO | PLH320047 | 7110 |  |
|  | Rozpoznanie stosunków hydrologicznych panujących w obszarze i warunków wodnych ze wskazaniem do regulacji zastawek lub przegród blokujących odpływ wody (w tym montaż sieci piezometrów) | UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH | PLH320033 | 7110; 7120 | 1,19; 107,03 |
|  | Wykonanie projektów technicznych budowy 10 piętrzeń (zastawek) | UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH | PLH320033 | 7110; 7120 |  |
|  | Uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenie wodno – prawnego, innych niezbędnych decyzji | UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH | PLH320033 | 7110; 7120 |  |
|  | Nadzór inwestorski | UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH | PLH320033 | 7110; 7120 |  |
|  | Budowa 10 piętrzeń (zastawek) | UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH | PLH320033 | 7110; 7120 |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów (pomiar poziomu wód z wykorzystaniem sieci piezometrów) | UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH | PLH320034 | 7110; 7120 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Wzgórza Bukowe | PLH320020 | 7140 | 12,17 |
|  | Usunięcie nalotu i podrostu brzóz, świerków i olszy czarnej. | Wzgórza Bukowe | PLH320020 | 7140 |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Wzgórza Bukowe | PLH320020 | 7140 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 6410 | 40,98 |
|  | Systematyczne mechaniczne usuwanie drzew i krzewów pochodzących z samosiewu. | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 6410 |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 6410 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 7230 | 17,77 |
|  | Wycinanie nalotu drzew i krzewów oraz wywożenie pozyskanej biomasy poza obszar siedliska. | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 7230 |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 7230 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 6410 | 63,34 |
|  | Wycinanie nalotu drzew i krzewów oraz wywożenie pozyskanej biomasy poza obszar siedliska. | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 6410 |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 6410 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7210 | 11,12 |
|  | Odsłonięcie i poszerzenie luk w obrębie zalesionych i zarośniętych płatów siedliska (marzycowisk). | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7210 |  |
|  | Usunięcie części drzew oraz krzewów w obrębie zachowanych płatów kłociowisk i marzycowisk. Eksperymentalne koszenie części płatów siedliska (kłociowisk i marzycowisk). | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7210 |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7210 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7230 | 4,55 |
|  | Odsłonięcie i poszerzenie luk w obrębie zalesionych i zarośniętych płatów siedliska (marzycowisk). | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7230 |  |
|  | Co najmniej jednorazowe najlepiej ręcznie (także z użyciem motokosy) wykoszenie płatów z zabraniem biomasy poza płat | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7230 |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7230 |  |
|  | Ekspertyza hydrologiczna - rozpoznanie stosunków hydrologicznych panujących w obszarze i warunków wodnych ze wskazaniem do regulacji zastawek lub przegród blokujących odpływ wody (w tym montaż sieci piezometrów) | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 | 18,47 |
|  | Wykonanie projektów technicznych budowy 6 piętrzeń (zastawek) | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |
|  | Uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenie wodno – prawnego, innych niezbędnych decyzji | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |
|  | Nadzór inwestorski | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |
|  | Budowa 6 piętrzeń (zatswek) na rowach, zapobiegających odpływowi wody | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów (pomiar poziomu wód z wykorzystaniem sieci piezometrów) | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc oraz powierzchni do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |
|  | Mechaniczne usunięcie brzozy | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc oraz powierzchni do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Mirosławiec | PLH 320045 | 7140 | 13,90 ha |
|  | Wycięcie nalotu i podrostu brzóz i wierzb | Mirosławiec | PLH 320045 | 7140 |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów | Mirosławiec | PLH 320045 | 7140 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc oraz powierzchni do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Dziczy Las | PLH320060 | 7140 | 17,34 ha |
|  | Usunięcie nalotu i podrostów brzóz, świerków i olszy czarnej | Dziczy Las | PLH320060 | 7140 |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów | Dziczy Las | PLH320060 | 7140 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc oraz powierzchni do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Dolina Rurzycy | PLH300017 | 7230 | 26.75 |
|  | Wycięcie podrostów drzew (głównie olszy) | Dolina Rurzycy | PLH300017 | 7230 |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów | Dolina Rurzycy | PLH300017 | 7230 |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc oraz powierzchni do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 | 79,01 |
|  | Wycinka drzew i krzewów | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |
|  | Ekspertyza hydrologiczna - rozpoznanie stosunków hydrologicznych panujących w obszarze i warunków wodnych ze wskazaniem do regulacji zastawek lub przegród blokujących odpływ wody (w tym montaż sieci piezometrów) | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |
|  | Wykonanie projektów technicznych budowy 24 piętrzeń (zastawek) | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |
|  | Uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenie wodno – prawnego, innych niezbędnych decyzji | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |
|  | Nadzór inwestorski | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |
|  | Budowa 24 piętrzeń (zastawek) | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów (pomiar poziomu wód z wykorzystaniem sieci piezometrów) | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |
|  | Ekspertyza hydrologiczna - rozpoznanie stosunków hydrologicznych panujących w obszarze i warunków wodnych ze wskazaniem do regulacji zastawek lub przegród blokujących odpływ wody (w tym montaż sieci piezometrów) | Bobolicke jeziora lobeliowe | PLH320001 | 7140; 7120; 7110; | 76,56 ha; 0,56 ha; 4,07 ha |

2. Termin realizacji poszczególnych zadań:

2.1 Planowana data realizacji projektu: 2016-2020;

2.2 Weryfikacja i wyznaczenie w terenie miejsc oraz powierzchni do realizacji zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu nalotów drzew i krzewów: I-II kw. 2017.

2. 3 Wykonanie zabiegów polegających na usuwaniu nalotów drzew, krzewów w tym karczowanie:

II kw. 2017 – II kw. 2018.

2.4 Ocena efektywności wykonanych zabiegów polegających na usunięciu nalotów drzew i krzewów:

- II kw. 2019;

- II kw. 2020.

2.5 Rozpoznanie stosunków hydrologicznych oraz warunków wodnych (w tym montaż sieci piezometrów) ze wskazaniem do regulacji piętrzeń (zastawek) lub przegród blokujących odpływ wody z siedliska wraz z monitoringiem florystycznym: I kw. 2017 - I kw. 2018.

2.6 Wykonanie projektów technicznych budowy piętrzeń (zastawek) wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno – prawnego , innych wymaganych decyzji wraz z pozwoleniem na budowę: I kw. 2018 – I kw. 2019.

2.7. Budowa piętrzeń (zastawek): III kw. 2019 – IV kw. 2019.

2.8. Ocenę efektywności wykonanych zabiegów polegających na budowie zastawek (pomiar poziomu wód z wykorzystaniem sieci piezometrów): II - III 2020

III. Miejsce,  termin oraz forma przekazania oferty

Ofertę cenową wg wzoru w Załączniku nr 1  prosimy wysyłać wersji elektronicznej drogą mailową do dnia 11 września 2015 roku na adres: beata.gasiorowska.szczecin@rdos.gov.pl, marta.kaluzny.szczecin@rdos.gov.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z p. Beatą Gąsiorowską tel. (091) 43 09 222 lub p. Martą Kałużny – Hospodarysko tel. (091) 43 09 213

Załączniku nr 1 – Wzór  OFERTA CENOWA

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa

Siedziba

nr telefonu  	 nr faxu

REGON    	 NIP     …………………………………………

e-mail  …………………….

W odpowiedzi na prowadzone rozpoznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu działań ochronnych na siedliskach terenów nieleśnych zależnych od wód, tj. na siedliskach: 6410, 6440, 7110*, 7210*, 7120, 7140, 7150, 7230 stanowiących przedmioty ochrony wybranych obszarów Natura 2000, dla których ustanowiono plany zadań ochronnych oraz plany ochrony oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto:

| L.p. | Nazwa i charakter wydatku (bardzo zwięźle) | Obszar N2000, którego dotyczy (Nazwa/ND) | Obszar N2000, którego dotyczy (KOD/ND) | Siedlisko którego dotyczy (kod) | Wartość zadania netto | Wartość zadania brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. o wykonania zabiegów ochrony czynnej | DOLNA ODRA | PLH3200037 | 6410 |  |  |
|  | Usuwanie siewek drzew i krzewów | DOLNA ODRA | PLH3200037 | 6410 |  |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | DOLNA ODRA | PLH3200037 | 6410 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. o wykonania zabiegów ochrony czynnej | BAGNO I JEZIORO CIEMINO | PLH320036 | 7120 |  |  |
|  | Usunięcie 50 % drzew z pow. 1 ha. dla umożliwienia zachowania i regeneracji mszaru torfowcowego | BAGNO I JEZIORO CIEMINO | PLH320036 | 7120 |  |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | BAGNO I JEZIORO CIEMINO | PLH320036 | 7120 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. o wykonania zabiegów ochrony czynnej | WARNIE BAGNO | PLH320047 | 7110 |  |  |
|  | Usuwanie drzew z kopuł torfowiska (wg projektu planu ochrony rez. Warnie Bagno). | WARNIE BAGNO | PLH320047 | 7110 |  |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | WARNIE BAGNO | PLH320047 | 7110 |  |  |
|  | Rozpoznanie stosunków hydrologicznych panujących w obszarze i warunków wodnych ze wskazaniem do regulacji zastawek lub przegród blokujących odpływ wody (w tym montaż sieci piezometrów) | UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH | PLH320033 | 7110; 7120 |  |  |
|  | Wykonanie projektów technicznych budowy 10 piętrzeń (zastawek) | UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH | PLH320033 | 7110; 7120 |  |  |
|  | Uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenie wodno – prawnego, innych niezbędnych decyzji | UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH | PLH320033 | 7110; 7120 |  |  |
|  | Budowa 10 piętrzeń (zastawek) | UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH | PLH320033 | 7110; 7120 |  |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów (pomiar poziomu wód z wykorzystaniem sieci piezometrów) | UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH | PLH320034 | 7110; 7120 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Wzgórza Bukowe | PLH320020 | 7140 |  |  |
|  | Usunięcie nalotu i podrostu brzóz, świerków i olszy czarnej. | Wzgórza Bukowe | PLH320020 | 7140 |  |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Wzgórza Bukowe | PLH320020 | 7140 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 6410 |  |  |
|  | Systematyczne mechaniczne usuwanie drzew i krzewów pochodzących z samosiewu. | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 6410 |  |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 6410 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 7230 |  |  |
|  | Wycinanie nalotu drzew i krzewów oraz wywożenie pozyskanej biomasy poza obszar siedliska. | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 7230 |  |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Diabelskie Pustacie | PLH320048 | 7230 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 6410 |  |  |
|  | Wycinanie nalotu drzew i krzewów oraz wywożenie pozyskanej biomasy poza obszar siedliska. | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 6410 |  |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 6410 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7210 |  |  |
|  | Odsłonięcie i poszerzenie luk w obrębie zalesionych i zarośniętych płatów siedliska (marzycowisk). | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7210 |  |  |
|  | Usunięcie części drzew oraz krzewów w obrębie zachowanych płatów kłociowisk i marzycowisk. Eksperymentalne koszenie części płatów siedliska (kłociowisk i marzycowisk). | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7210 |  |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7210 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc i pow. do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7230 |  |  |
|  | Odsłonięcie i poszerzenie luk w obrębie zalesionych i zarośniętych płatów siedliska (marzycowisk). | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7230 |  |  |
|  | Co najmniej jednorazowe najlepiej ręcznie (także z użyciem motokosy) wykoszenie płatów z zabraniem biomasy poza płat | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7230 |  |  |
|  | Ocena efektywności przeprowadzonych zabiegów | Pojezierze Myśliborskie | PLH320014 | 7230 |  |  |
|  | Ekspertyza hydrologiczna - rozpoznanie stosunków hydrologicznych panujących w obszarze i warunków wodnych ze wskazaniem do regulacji zastawek lub przegród blokujących odpływ wody (w tym montaż sieci piezometrów) | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |  |
|  | Wykonanie projektów technicznych budowy 6 piętrzeń (zastawek) | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |  |
|  | Uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenie wodno – prawnego, innych niezbędnych decyzji | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |  |
|  | Budowa 6 piętrzeń (zastawek) na rowach, zapobiegających odpływowi wody | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów (pomiar poziomu wód z wykorzystaniem sieci piezometrów) | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc oraz powierzchni do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |  |
|  | Mechaniczne usunięcie brzozy | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów | Jezioro Bukowo | PLH 320041 | 7120, 7140 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc oraz powierzchni do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Mirosławiec | PLH 320045 | 7140 |  |  |
|  | Wycięcie nalotu i podrostu brzóz i wierzb | Mirosławiec | PLH 320045 | 7140 |  |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów | Mirosławiec | PLH 320045 | 7140 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc oraz powierzchni do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Dziczy Las | PLH320060 | 7140 |  |  |
|  | Usunięcie nalotu i podrostów brzóz, świerków i olszy czarnej | Dziczy Las | PLH320060 | 7140 |  |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów | Dziczy Las | PLH320060 | 7140 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc oraz powierzchni do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Dolina Rurzycy | PLH300017 | 7230 |  |  |
|  | Wycięcie podrostów drzew (głównie olszy) | Dolina Rurzycy | PLH300017 | 7230 |  |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów (badanie stanu gatunkowego) | Dolina Rurzycy | PLH300017 | 7230 |  |  |
|  | Weryfikacja terenowa - wskazanie miejsc oraz powierzchni do wykonania zabiegów ochrony czynnej | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |  |
|  | Wycinka drzew i krzewów | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |  |
|  | Ekspertyza hydrologiczna - rozpoznanie stosunków hydrologicznych panujących w obszarze i warunków wodnych ze wskazaniem do regulacji zastawek lub przegród blokujących odpływ wody (w tym montaż sieci piezometrów) | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |  |
|  | Wykonanie projektów technicznych budowy 24 piętrzeń (zastawek) | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |  |
|  | Uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenie wodno – prawnego, innych niezbędnych decyzji | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |  |
|  | Budowa 24 piętrzeń (zastawek) | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |  |
|  | Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów (pomiar poziomu wód z wykorzystaniem sieci piezometrów) | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | PLH320017 | 7120, 7110 |  |  |
|  | Ekspertyza hydrologiczna - rozpoznanie stosunków hydrologicznych panujących w obszarze i warunków wodnych ze wskazaniem do regulacji zastawek lub przegród blokujących odpływ wody (w tym montaż sieci piezometrów) | Bobolicke jeziora lobeliowe | PLH320001 | 7140; 7120; 7110; |  |  |
|  | Inspektor Nadzoru Budowlanego | Wszystkie obszary |  |  |  |  |

(Miejscowość, data) 						Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy

Ocenę efektywności wykonanych zabiegów  należy wykonać na stałych, wyznaczonych powierzchniach w pierwszym i drugim roku po wykonaniu zabiegu. Wykonanie zabiegu ochrony czynnej należy poprzedzić wykonaniem zdjęć fitosocjologicznych (min. 3 w zależności od wielkości płatów) wraz z oceną parametrów siedliska przyrodniczego oraz wskaźników specyficznej struktury i funkcji w oparciu o metodyki monitoringu siedlisk przyrodniczych GIOŚ. Ocenę w pierwszymi i drugim roku po wykonaniu zabiegu należy przeprowadzić na tych samych zasadach.

Piętrzenie – niewielkie budowle piętrzące, wykonane z materiałów pochodzenia naturalnego: deski , bale, paliki drewniane, kamień polny grunt rodzimy. Wysokość piętrzenia max. do 1 m. Budowle piętrzące planuje się jako: bezobsługowe obiekty, stale piętrzące (zbite ścianki drewniane, wzmocnione od strony dolnej kaskadą z kamienia polnego, dwóch ścianek drewnianych z narzutem ziemnym lub kamiennym pomiędzy piętrzeniami, przegrody ziemno-narzutowej w palisadach) lub obiekty o regulowanym poziomie piętrzenia.

Rozpoznanie hydrologiczne w  okresie min. 1 roku należy przeprowadzić wykorzystując metodyki monitoringu siedlisk przyrodniczych GIOŚ w zakresie monitoringu florystycznego.