*Szczecin, dnia 19 czerwca 2019 r.*

WOPN-PK.082.2.2017.MW

**ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie planuje wykonaćw latach 2020 – 2022 roboty hydrotechniczne i melioracyjne na trzech obszarach Natura 2000: Jezioro Bukowo
PLH 320041, część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017, część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033, które bedą finansowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn.: „*Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”.* Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

**Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja
ta ma na celu wyłącznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.**

**I. Prowadzący rozeznanie**

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin

Tel. (91) 43 05 211, Fax. (91) 43 05 201

marcin.winiarczyk.szczecin@rdos.gov.pl

Strona internetowa: <http://szczecin.rdos.gov.pl/>

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące szacowania wartości zamówienia znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem.<http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia>

**II. Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia**

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest świadczenie w okresie od **01.10.2019 r
do 30.09.2022 r.** usługi nadzoru inwestorskiego dla projektowanych robót hydrotechnicznych i melioracyjnych polegających na:

## **Zadanie nr 1 - Jezioro Bukowo PLH 320041**

Budowa jednego progu ze ścianki szczelnej z PCV, wykonanie 4 zastawek ze ścianki szczelnej
z PCV z szandorami, wykonanie palisady drewnianej z likwidacją rowu, wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego w dnie i na skarpach rowu o pow. 63 m2..

**Zadanie nr 2 - Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017**

Wykonanie budowli piętrzących: 13 zastawek, czterech progów ze ścianki szczelnej, przebudowy rowu R-B’18 (ok. 1 720 mb), wykonanie 9 przepustów na rowie R-B’18 oraz narzutu kamiennego
z kamienia łamanego w dnie i na skarpach rowu (ok. 213 m2).

**Zadanie nr 3 - Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH 320033**

Budowa 46 progów ze ścianki szczelnej z PCV, wykonanie 11 zastawek ze ścianki szczelnej
z PCV z szandorami, wykonanie ubezpieczenia dna o pow. ok. 713 m2 w obrębie progów i zastawek.

Usługa nadzoru inwestorskiego będzie obejmować:

**Etap 1 Przygotowanie inwestycji (ok. 12 miesięcy)**

Nadzór nad pracami projektowymi, w tym wybór optymalnych rozwiązań technicznych w okresie
od 2019 r. do 2020 r., sprawdzenie dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Pomoc w przygotowaniu SIWZ obejmującej np. projekt umowy z wykonawcą robót. Udział w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy robót, pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na zapytania od potencjalnych wykonawców zamówienia.

**Etap 2 Realizacja inwestycji (ok. 12 miesięcy)**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi i melioracyjnymi w okresie od 2020 r. do 2021 r., w tym przekazywanie placu budowy, weryfikacja dokumentów do odbiorów częściowych i końcowych inwestycji. Uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych.

**Etap 3 Eksploatacja (ok. 12 miesięcy)**

Nadzór nad eksploatacją urządzeń hydrotechnicznych, w tym m. in. udział w odbiorach gwarancyjnych, nadzór nad usunięciem wad i usterek w okresie od 2021 r. do 2022 r

Wymagania konieczne: dysponowanie jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
o specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania (nadzorowania) robotami hydrotechnicznymi.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71311000-1 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**III. Inne istotne informacje**

1. Szacunkową wycenę realizacji usługi należy przesłać na adres:

marcin.winiarczyk.szczecin@rdos.gov.pl w terminie **do dnia 26 czerwca 2019 r.**

1. Szacunkową wycenę realizacji zadania 1 - 3 dla danego obszaru należy złożyć w formie wypełnionego *Formularza cenowego*, który stanowi załącznik nr 1.
2. Osoba do kontaktu: **Marcin Winiarczyk**, tel. 91 43 05 211,

e-mail: **marcin.winiarczyk****.szczecin@rdos.gov.pl**;

**IV. Załączniki do szacowania**

1. Formularz cenowy.