**Nr sprawy: ZP.261.31.2019.DJ.94**

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. **PRZETARG NIEOGRANICZONY**
2. na podstawie art. 39 i art. 6a, w zw. z 36aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
   (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartości zamówienia poniżej kwot określonych   
   w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp

Nadzór inwestorski przy budowie pię

**Nadzór inwestorski przy budowie piętrzeń i zastawek na trzech obszarach Natura 2000:**

**część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041,**

**część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017,**

**część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033.**

***Kierownik Zamawiającego***

***Szczecin, 28 czerwca 2019 r.***

**I. Zamawiający**

**Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin**

tel. (91) 430 52 36, fax (91) 430 52 -01

e-mail: [przetargi.szczecin@rdos.gov.pl](mailto:przetargi.szczecin@rdos.gov.pl)

adres strony internetowej: http://szczecin.rdos.gov.pl/

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie   
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska   
   w Szczecinie, przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43 05 200, fax: 91 43 05 201,   
   e-mail: [sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl](mailto:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl)
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska   
   w Szczecinie: e-mail: [iod.szczecin@rdos.gov.pl](mailto:iod.szczecin@rdos.gov.pl); nr telefonu: +48 91 43 05 232 lub pisemnie pod adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym   
   z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu   
   nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie   
   dokumentacja postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –   
   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” lub organy   
   kontrolujące lub nadzorujące działalność Zamawiającego;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, co najmniej przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy   
   przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, z zastrzeżeniem   
   obowiązujących Zamawiającego przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. W przypadku   
   Wykonawcy którego oferta została uznana za najkorzystniejszą okres przechowywania będzie nie krótszy niż koniec upływu czasu w jakim mogą być dochodzone ewentualne roszczenia w związku z realizacją   
   umowy.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest   
   wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*\*;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych   
  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,   
  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą   
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej   
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

*W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:*

* ***Zamawiający*** *- względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy   
  to w szczególności:*
* *Wykonawcy będącego osobą fizyczną,*
* *Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą*
* *pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone   
  w pełnomocnictwie),*
* *członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe   
  zamieszczone w informacji z KRK),*
* *osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;*
* ***Wykonawca*** *- względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy   
  to w szczególności:*
* *osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,*
* *podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,*
* *podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,*
* *pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe   
  zamieszczone w pełnomocnictwie),*
* *członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną   
  (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);*
* ***Podwykonawca/podmiot trzeci*** *- względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio   
  pozyskał.*

*Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.*

**II. Tryb zamówienia**

1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 i art. 6a, w zw. z 36aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej w dalszej części SIWZ „uPzp”   
   i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty, w każdej z części, dokonany zostanie przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa uPzp)tj.w pierwszej kolejności, Zamawiający dokona oceny ofert   
   pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 uPzp) oraz kryteriów wyboru ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonana oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie   
   art. 26 ust. 2 uPzp.
3. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia**.
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na każdą z część osobno.

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego (budowlanego) w latach 2019 – 2022 przy budowie piętrzeń i zastawek   
na trzech obszarach Natura 2000 :

**część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041**

nadzór nad budową jednego progu ze ścianki szczelnej z PCV, wykonanie 4 zastawek ze ścianki szczelnej   
z PCV z szandorami, wykonanie palisady drewnianej z likwidacją rowu, wykonanie narzutu kamiennego  
z kamienia łamanego w dnie i na skarpach rowu o pow. 63 m2..

**część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017**

nadzór nad wykonaniem budowli piętrzących: 13 zastawek, czterech progów ze ścianki szczelnej, przebudowy rowu R-B’18 (ok. 1 720 mb), wykonanie 9 przepustów na rowie R-B’18 oraz narzutu kamiennego   
z kamienia łamanego w dnie i na skarpach rowu (ok. 213 m2).

**część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033.**

Nadzór nad budową 46 progów ze ścianki szczelnej z PCV, wykonanie 11 zastawek ze ścianki szczelnej   
z PCV z szandorami, wykonanie ubezpieczenia dna o pow. ok. 713 m2 w obrębie progów i zastawek.

2. Usługa nadzoru inwestorskiego obejmuje:

**Etap 1: Przygotowanie inwestycji (ok. 12 miesięcy)**

Nadzór nad pracami projektowymi, w tym wybór optymalnych rozwiązań technicznych w okresie od 2019 r.   
do 2020 r., sprawdzenie dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Pomoc w przygotowaniu SIWZ obejmującej np. projekt umowy   
z wykonawcą robót. Udział w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy robót, pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na zapytania od potencjalnych wykonawców zamówienia.

**Etap 2: Realizacja inwestycji (ok. 12 miesięcy)**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi i melioracyjnymi w okresie od 2020 r.   
do 2021 r., w tym przekazywanie placu budowy, weryfikacja dokumentów do odbiorów częściowych   
i końcowych inwestycji. Uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych.

**Etap 3: Eksploatacja (ok. 12 miesięcy)**

Nadzór nad eksploatacją urządzeń hydrotechnicznych, w tym m. in. udział w przeglądach gwarancyjnych, nadzór nad usunięciem wad i usterek w okresie od 2021 r. **do 30.09.2022 r.**

3. Wspólny słownik zamówień (CPV):

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71311000-1 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

4. Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy.

**IV. Termin wykonania zamówienia:**

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w okresie: **od podpisania umowy do 30.09.2022 r.**

**V. Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie **art. 24 ust. 1 uPzp, oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1), 4) i 8)** uPzp,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów,
4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5. **zdolności technicznej i zawodowej – dotyczy wszystkich części zamówienia**.

Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

**dla wszystkich części:**

1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował należycie usługę/i polegającą/e na kierowaniu robotami budowlanymi hydrotechnicznymi lub/i hydrologicznymi lub/i melioracyjne przy śródlądowych budowlach hydrotechnicznych lub/i morskich budowlach hydrotechnicznych lub/i przy obiektach budowlanych oczyszczalni ścieków lub/i melioracji wodnych o wartości usługi jednej łącznie co najmniej **10 000 zł brutto** ***(słownie: dziesięć tysięcy złotych).***

**UWAGA!** Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeżeli Wykonawca, niezależnie od tego na ile części zamówienia złoży ofertę, wykaże sięco najmniej jedną opisaną powyżej usługą. Wykonawca może, w każdej części zamówienia, wykazać się tą samą usługą, składając jeden wykaz usług wraz z referencjami.

1. **dysponuje lub będzie dysponował osobami** zdolnymi do wykonania zamówienia   
   o odpowiednich kwalifikacjach, tj.:

**dla wszystkich części:**

dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającym uprawnienia budowlane   
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa   
w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).**Opisany warunek należy spełnić oddzielnie do każdego zadania - tą samą osobą można wykazać   
się do dowolnej liczby zadań.**

**Poleganie na zasobach innych podmiotów**

1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału w postępowaniu, polegać   
   na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności **przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**. **W celu zachowania formy pisemnej dokument ten musi być złożony w formie oryginału podpisany przez te podmioty.**
2. Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów   
   w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od Wykonawcy przedłożenia dokumentu, który zawierał będzie w szczególności informacje na temat:
3. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu   
   zamówienia;
5. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
6. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału   
   w postępowaniu do dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,   
   zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty realizują usługi   
   do realizacji których te zdolności są wymagane.

**VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5** **uPzp**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 **pkt. 1), 4) i 8)** uPzp:

**VI.1 art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp** – wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację,   
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku   
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne   
(Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym po-stanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615).

**VI**.2 **art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp – wykluczenie wykonawcy który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.**

**VI.3 art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp** – wykluczenie wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie   
w sprawie spłaty tych należności.

**VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.**

1. **Dokumenty składane wraz z ofertą:**
2. **formularz ofertowy,** według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;
3. **oświadczenie Wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane   
   na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców .*

1. **oświadczenie Wykonawcy** składane na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.*

1. **Pełnomocnictwo** do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców), jeżeli formularz oferty   
   i załączniki podpisuje osoba, która nie jest osobą fizyczną lub uprawienie nie wynika   
   z dokumentów rejestrowych spółki (KRS). Pełnomocnictwo musi być złożone zgodnie   
   z wymaganiami zawartymi w rozdz. XI SIWZ.
2. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp,** przekaże Zamawiającemu, **w formie pisemnej**,oświadczenie   
   o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
3. **Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym,   
   nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia, następujące dokumenty na podstawie   
   art. 26 ust. 2 uPzp:**
4. **Wykaz usług**, **wraz z dowodami** określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane), według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

W przypadku usług będących w toku, dokumenty potwierdzające należyte ich należyte wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1. **Wykaz osób**, skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,   
   a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

*W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz usług/ wykaz osób.*

1. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego   
   (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia   
   lub dokumenty które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń   
   lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający   
   w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, korzysta   
   z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

**VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów**

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615), na adres [przetargi.szczecin@rdos.gov.pl](mailto:przetargi.szczecin@rdos.gov.pl).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej   
   w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z informacją o zmianach udostępnione będą na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://szczecin.rdos.gov.pl/

4. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. w kwestiach proceduralnych: **Dagmara Jasnowska, tel. 91 43 05 236.**
2. w kwestiach merytorycznych: **Marcin Winiarczyk, Justyna Milke tel. 91 43 05 211**.

**IX. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**X. Termin związania ofertą.**

Termin związania złożoną ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Treść oferty wraz z załącznikami musi odpowiadać treści SIWZ i być sporządzona zgodnie   
   z wymaganiami SIWZ.
2. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ.
3. Na ofertę Wykonawcy składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty   
   (w tym oświadczenia, załączniki, itp.) zgodnie z rozdziałem VII pkt 1 SIWZ.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania   
   ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
6. Pełnomocnictwo, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi   
   być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
9. musi odpowiadać treści SIWZ i być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ.
10. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
11. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady niniejszego rozdziału.
12. Przed podpisaniem umowy, w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę spółki.
13. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
14. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
15. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
16. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz ew. czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
17. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,   
    nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca   
    nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną muszą być opatrzone dopiskiem “dokument zastrzeżony”.
18. Niedokonanie zastrzeżenia spowoduje pełną jawność oferty po jej otwarciu. Dokonanie zastrzeżenia   
    z naruszeniem przepisu art. 8 ust. 1 i 3 uPzp spowoduje stwierdzenie bezskuteczności zastrzeżenia,   
    a w następstwie wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji.
19. Każdy dokument przedłożony w postaci kserokopii, musi być opatrzony adnotacją „za zgodność   
    z oryginałem” oraz opatrzony imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz. Uwierzytelniona musi być każda strona kserokopii.
20. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone   
    w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
21. Strony oferty winny być ponumerowane i podpisane, a wszelkie miejsca, w których zostały naniesione zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
22. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie:

|  |
| --- |
| Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin  OFERTA NA:  **Nadzór inwestorski przy budowie piętrzeń i zastawek na trzech obszarach Natura 2000:**  **część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041,**  **część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017,**  **część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033**  **Znak: ZP.261.31.2019.DJ.94**  nie otwierać przed dniem **09.07.2019 r.** do godz. **12:30** |

Koperta powinna zawierać ofertę oraz dokładny adres i nazwę Wykonawcy, tak aby można było   
ją odesłać w przypadku wpłynięcia po terminie.

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert, przy czym:
2. w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że zmienia swoją ofertę, określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca składa te dokumenty. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 18   
   z dopiskiem **“zmiany”**,
3. w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że swoją ofertę wycofuje,   
   w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 18, z dopiskiem **“wycofanie”**. Koperty oznaczone   
   w ten sposób zostaną otwarte w pierwszej kolejności, następnie oferta bez otwierania koperty wewnętrznej zostanie zwrócona Wykonawcy na podany na niej adres.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. W przypadku, gdy Wykonawcy, którzy nie złożą w wyznaczonym terminie do składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych   
   do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierających błędy   
   lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. **Oferty należy złożyć** za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 29 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 127   
   (kancelaria) lub przesłać na jego adres, tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska   
   w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin, w terminie **do dnia 09.07.2019r.** do godz. **12:00.** Oferty które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone   
   bez otwierania.
2. **Otwarcie ofert nastąpi** **w dniu 09.07.2019r.** o godz. **12:30,** w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20 (pokój nr 130 – sala konferencyjna).

**XIII. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Wykonawca poda cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia (danej części zamówienia) na formularzu oferty – zał. nr 1 do SIWZ.
2. Oferowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a wartość   
   kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.   
   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 2008 oraz z 2016r. poz. 1265).
3. Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 90 uPzp, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
6. oczywiste omyłki pisarskie,
7. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
8. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian   
   w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem   
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert lub kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego   
do najmniej ważnego.**

* 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Znaczenie kryterium** |
| 1. | Cena | 60% |
| 2. | Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane  w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi | 40% |

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Liczba przyznanych punktów będzie sumą punktów   
za poszczególne kryteria, tj. **„cenę” i** **„doświadczenie osoby posiadającego uprawnienia budowlane   
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi”** oraz zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

**P = PC + PD**

gdzie:

P – całkowita liczba przyznanych punktów;

PC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena”;

PD – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium **„doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi”**

2. Punkty w kryterium **„*cena”*** zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:

najniższa cena ofertowa

Pc = ——————————— x 100 x 60 %

cena oferty badanej

gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena”;

Cmin – najniższa ryczałtowa cena brutto oferty spośród ryczałtowych cen brutto wszystkich złożonych ofert;

C – ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty.

3. Punkty w kryterium ***„*doświadczenie** **osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi*”***, zostaną przyznane na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Doświadczanie będzie rozpatrywane na podstawie wykazu usług, osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej   
do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa *w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia   
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831),* w którym Wykonawca wykaże usługi (prace) polegające   
**na kierowaniu robotami budowlanymi hydrotechnicznymi lub/i hydrologicznymi lub/i melioracyjnymi   
przy śródlądowych budowlach hydrotechnicznych lub/i morskich budowlach hydrotechnicznych   
lub/i przy obiektach budowlanych oczyszczalni ścieków lub/i melioracji wodnych o wartości usługi jednej łącznie co najmniej 10 000,00 zł brutto** ***(słownie: dziesięć tysięcy złotych).***

Przy ocenie doświadczenia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych prac/usług, w ramach których nabył on doświadczenie. Za każdą usługę Wykonawca otrzyma odpowiednio:

|  |  |
| --- | --- |
| **Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:  osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi  – liczba wykonanych usług** | **Liczba przyznanych punktów** |
| **0 usług** | **0** |
| **1 (jedna) wykazana usługa** | **10** |
| **2 (dwie) wykazane usługi** | **20** |
| **3 (trzy) wykazane usługi** | **30** |
| **4 (cztery) wykazane usługi i więcej** | **40** |

W przypadku wykazania przez Wykonawcę więcej niż jednej osoby, Zamawiający przyzna punkty osobie   
z największym doświadczeniem. **Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana w wykazie osób – do kryterium oceny ofert brała udział w realizacji umowy.**

**Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.**

a) maksymalna punktowana liczba usług wynosi 4, minimalna punktowana liczba usług wynosi 1 (ponad usługę wykazaną na spełnienie warunku udziału w postępowaniu).

b) Wykonawca wykaże liczbę usług w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ.

c) w przypadku gdy Wykonawca nie poda żadnych usług, ponad wykazaną na spełnienie warunku udziału   
w postępowaniu, Zamawiający przyzna 0 pkt w kryterium.

d) W przypadku gdy Wykonawca poda liczbę usług większą niż 4, Zamawiający przyzna 40 pkt.

4. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w liczbie przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w każdej części zamówienia odrębnie. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.

**XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

* 1. Zamawiający **wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości   
     **5 % ceny całkowitej brutto** podanej w ofercie, w każdej części odrębnie.
  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przez Wykonawcę w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
  3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem, na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: **96 1010 1599 0526 2113 9120 0000 NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie**
  4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone   
     o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
  5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania:
* nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
* dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego,
* precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
* kwotę gwarancji,
* zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji   
  na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
* określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego,
* zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.

**Uwaga! Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia). Zamawiający, ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzi przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń**.

* 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 upzp.
  2. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 upzp.

**Uwaga! Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać,   
iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.**

* 1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na zasadach określonych w art.151 upzp w następujący sposób:

**- 70%, tj. kwota: ….zł** wygasa (lub zostanie zwrócona) w terminie **30 dni po podpisaniu protokołu końcowego odbioru wykonanych robót,**

**- 30%, tj. kwota: … zł** wygasa (lub zostanie zwrócona) w terminie **30 dni** od dnia podpisania protokołu   
z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego urządzeń hydrotechnicznych i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie całego przedmiotu umowy po roku od odbioru końcowego, nie później niż 30.09.2022r.

**XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną, natomiast o terminie podpisania umowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące Wykonawcę, inne niż osoby podpisujące ofertę, Wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do zawarcia umowy.

**XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,** zawiera wzór umowy, określający na jakich warunkach zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego. Możliwość dokonania zmian postanowień umowy określono   
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

**XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania   
o udzielenie zamówienia.**

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w **Dziale VI** 12uPzp.   
 W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 12uPzp.

**XIX. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiającydopuszczaskładanie ofert częściowych.

**XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6** **uPzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.** Zamawiający nie przewiduje takich zamówień.

**XXI.** Zamawiający **nie dopuszcza** przedstawiania ofert wariantowych.

**XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym   
a Wykonawcą.**

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.   
 Zamawiający informuje, że płatność nastąpi po każdym etapie, zgodnie z zapisami SIWZ.

**XXIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej**

**XXIV. Zamawiający przewiduje wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a 12pup**

Na zasadach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ – wzorze umowy. Powyższe nie będzie dotyczyło Wykonawcy który jest osobą fizyczną i wykonuje usługę osobiście.

**XXV. Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ.**

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień i przekaże ich treść w trybie art. 38 uPzp.

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Nr sprawy: ZP.261.31.2019.DJ.94**

....................................................

*pieczęć wykonawcy*

OFERTA

**Nadzór inwestorski przy budowie piętrzeń i zastawek na trzech obszarach Natura 2000:**

**część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041 /**

**część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 /**

**część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033**

Ja(My) niżej podpisany(ni) ...........…, działając w imieniu i na rzecz …………*(pełna nazwa wykonawcy)*

***UWAGA: Wykonawca wypełnia tylko tę część, na którą składa ofertę.***

1. Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia na warunkach i w sposób określony   
   w SIWZ oraz wzorze umowy.
2. Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia:
3. **W części nr 1 Jezioro Bukowo PLH 320041**

**Za łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie … ………………..zł (słownie …………………………….).**

**KRYTERIUM POZACENOWE – doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanym**i. Oświadczam, że nw. osoba, która będzie realizować przedmiot zamówienia jako inspektor nadzoru inwestorskiego robót hydrotechnicznych wykonała **……………………………………………………..** prace/ usługi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwisko i imię osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  do kierowania robotami budowlanymi  (kryterium oceny ofert)** | **Zakres prac potwierdzający posiadanie punktowanego doświadczenia** |
| **Imię i nazwisko**  **……………………………………** | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

1. **części nr 2 Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017**

**Za łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……..zł (słownie ……………….).**

**KRYTERIUM POZACENOWE – doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi**. Oświadczam, że nw. osoba, która będzie realizować przedmiot zamówienia jako inspektor nadzoru inwestorskiego robót hydrotechnicznych wykonała **……………………………………………………..** prace/ usługi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwisko i imię osoby posiadającej uprawnienia budowlane  w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi (kryterium oceny ofert)** | **Zakres prac potwierdzający posiadanie punktowanego doświadczenia** |
| **Imię i nazwisko**  **……………………………………** | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

1. **części nr 3 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033**

**Za łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie …………..zł (słownie ………………………….).**

**KRYTERIUM POZACENOWE – doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi**. Oświadczam, że nw. osoba, która będzie realizować przedmiot zamówienia jako inspektor nadzoru inwestorskiego robót hydrotechnicznych wykonała **……………………………………………………..** prace/ usługi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwisko i imię osoby posiadającej uprawnienia budowlane  w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi (kryterium oceny ofert)** | **Zakres prac potwierdzający posiadanie punktowanego doświadczenia** |
| **Imię i nazwisko**  **……………………………………** | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

1. Wykonawca:
2. zapoznał się z treścią i warunkami SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosi zastrzeżeń, przyjmując warunki   
   w nich zawarte oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty;
3. akceptuje wzór umowy i w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy   
   na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

....................................................................... tel. .................................... fax. ..............................

W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

...........................................................................................................................................................

1. Cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

**Tak □ Nie □**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi**, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego | **Wartość towaru lub usługi**, których dostawa  lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego  **bez kwoty podatku** |
| 1. |  |  |

1. Zapoznałem się z polityką środowiskową obowiązującą w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajdującej się na stronie internetowej pod adresie: <http://szczecin.rdos.gov.pl/polityka-srodowiskowa>.
2. **Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania   
   się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
3. Dane wykonawcy:

* NIP: ...............................................................................................................
* REGON: ...............................................................................................................
* telefon ..............................................................................................................
* adres mailowy ….........................................................................................................

.................................................................... ….…..........................................................

*Miejscowość, data (czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)*

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Znak sprawy: ZP.261.31.2019.DJ.94**

....................................................

*pieczęć Wykonawcy*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp,**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 uPzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1), 4) i 8) uPzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty   
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. uPzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,   
16-20* uPzp *lub* ***art. 24 ust. 5 pkt 1), 4), 8)***uPzp*.* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,   
na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………….

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty   
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,   
tj.: …………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(czytelny podpis(y) osób uprawnionych   
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty   
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ ami: ……………………………..……… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlega/ą wykluczeniu   
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(czytelny podpis(y) osób uprawnionych   
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty   
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

………………………………………

*(czytelny podpis(y) osób uprawnionych   
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty   
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)*

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Znak sprawy: ZP.261.31.2019.DJ.94**

....................................................

*pieczęć Wykonawcy*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp,**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*,* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, w dziale   
V pkt 2.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(czytelny podpis(y) osób uprawnionych   
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty   
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ w dziale V pkt 2*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………….,   
w następującym zakresie: ………………………………..………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres   
dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(czytelny podpis(y) osób uprawnionych   
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty   
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd   
przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(czytelny podpis(y) osób uprawnionych   
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty   
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)*

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**Znak sprawy: ZP.261.31.2019.DJ.94**

...........................................

*(pieczęć Wykonawcy)*

## WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

## W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA – stosownie do wybranej części zamówienia

***wykaz składany na wezwanie Zamawiającego***

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznegooświadczam, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko**  **osoby posiadającej uprawnienia budowlane  w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  do kierowania robotami budowlanymi** | **Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie, wykształcenie**  **– niezbędne do wykonania zamówienia\*** | **Zakres wykonywanych czynności**  **– podczas realizacji zamówienia** | **Podstawa do dysponowania daną osobą\*** |
| Imię i nazwisko:  ………………………………. |  |  |  |
| Imię i nazwisko:  ………………………………. |  |  |  |

\* Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku;

\*\* Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia (np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp itp.)

**Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień.**

..............................., dn. ............................... ...................................................................................

*(czytelny podpis(y) osób uprawnionych   
do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty   
wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)*

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**Znak sprawy: ZP.261.31.2019.DJ.94**

...........................................

*(pieczęć Wykonawcy)*

**WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG**

***wykaz składany na wezwanie Zamawiającego***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Odbiorca usług** | **Data wykonania** | | **Całkowita wartość brutto w PLN** |
| **Początek** | **Koniec** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |

W przypadku **usług będących w toku** dokumenty potwierdzające należyte ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż **3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**.

..........................

.............................................. ….…..........................................................

*Miejscowość, data (czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,   
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawcy)*

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**Znak sprawy: ZP.261.31.2019.DJ.94**

............................................

*/pieczęć Wykonawcy/*

**Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy   
z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów   
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634)**

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznegooświadczam, że:

* *nie należę do grupy kapitałowej\**
* *należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23* uPzp *(z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu) i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawiam dowody, że powiązania z innym podmiotem (wykonawcą)   
  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia\*,*

**W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23)** **uPzp.**

*\*niepotrzebne skreślić*

..............................., dn. ............................... ...................................................................................

*(czytelny podpis(y) osób uprawnionych   
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty   
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)*

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**Znak sprawy: ZP.261.31.2019.DJ.94  
*\*) umowa zostanie dostosowana do danej części zamówienia, po wyborze Wykonawcy. \****

**UMOWA NR .../2019**

zawarta w dniu .................................... 2018r. w Szczecinie pomiędzy:

**Skarbem Państwa Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie** mającą siedzibę   
przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin zwaną dalej **Zamawiającym,** którą reprezentuje:

**Aleksandra Stodulna** – p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

**a**

........... z siedzibą w .......... przy ul. ………..; zarejestrowanym w ....... pod numerem .......... zwanym dalej "**Wykonawcą**", reprezentowanym przez: ..................

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie **nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego** realizowanego naobszarze Natura 2000: część nr 1 Jezioro Bukowo PLH 320041 / część nr 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 / część nr 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn.: „*Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych   
od wód”.*

2. Usługa nadzoru inwestorskiego obejmuje:

**1) Etap 1: Przygotowanie inwestycji (ok. 12 miesięcy)**

Nadzór nad pracami projektowymi, w tym wybór optymalnych rozwiązań technicznych w okresie   
od 2019 r. do 2020 r., sprawdzenie dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Pomoc w przygotowaniu SIWZ obejmującej np. projekt umowy z wykonawcą robót. Udział w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy robót, pomoc   
w przygotowaniu odpowiedzi na zapytania od potencjalnych wykonawców zamówienia.

**2) Etap 2: Realizacja inwestycji (ok. 12 miesięcy)**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi i melioracyjnymi w okresie od 2020 r.   
do 2021 r., w tym przekazywanie placu budowy, weryfikacja dokumentów do odbiorów częściowych   
i końcowych inwestycji. Uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych.

**3) Etap 3: Eksploatacja (ok. 12 miesięcy)**

Nadzór nad eksploatacją urządzeń hydrotechnicznych, w tym m. in. udział w przeglądach gwarancyjnych, nadzór nad usunięciem wad i usterek w okresie **do 30.09.2022 r.**

**§ 2**

1. Wykonawca oświadcza, że zapewni osobę posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane   
nr … z dnia … do kierowania robotami budowlanymi w specjalności; inżynieryjnej hydrotechnicznej   
lub dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane ww. specjalności.

2. Inspektor Nadzoru oświadcza, że jest członkiem … Izby Inżynierów Budowlanych w … nr członkowski …

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego,   
w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.) i innymiobowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przy czym do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie:

1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych/hydrotechnicznych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją projektową oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych   
do stosowania w budownictwie.

3) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

4) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia dostosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

5) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku,   
gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę/wodnoprawnym.

6) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.

7) Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i podmiotu realizującego roboty objęte nadzorem.  
8) Udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót.

9) Potwierdzanie wykonania zakresu rzeczowego robót oraz usunięcia wad,

10) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych/hydrotechnicznych i wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

11) Dokonania odbioru robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru, w tym odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót budowlanych/hydrotechnicznych.

12) Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w ścisłej współpracy z Zamawiającym.  
13) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności Inspektora nadzoru inwestorskiego zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy,

14) Obecność raz w tygodniu przez okres realizacji inwestycji na budowie,

15) Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zidentyfikowanie możliwych zagrożeń dla realizacji inwestycji,

16) Stała współpraca z osoba sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody   
na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych, a także powiadamiane Zamawiającego w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej.

17) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od dokumentów dotyczących budowy w tym m. in. szczegółowego programu budowy, rozliczeń rzeczowo-finansowych, miesięcznych raportów o postępie robót, rozliczenia końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do zamawiającego wraz z pozostała dokumentacją potwierdzającą prawidłowość realizowania robót budowlanych w ramach zadania,

18) Współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów dla przeprowadzających kontrole i udzielenie wyjaśnień związanych z realizacja inwestycji.

19) Weryfikacja i zatwierdzanie po pisemnym uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego.

20) Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym w tym postępu rzeczowo-finansowego,

21) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacja inwestycji,

22) Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności stosowania się do jego wskazówek.

23) Ze strony **Zamawiającego** osobami upoważnionymi do współdziałania przy wykonywaniu umowy   
są: 1) **-**  …, 2) - …

24) Osobą upoważnioną ze strony W**ykonawcy** do współdziałania w zakresie realizacji niniejszej umowy   
są: 1) …, 2) …

**§ 3**

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków.

2. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie niektórych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu Wykonawcy, za którego działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego na wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia   
i zaniedbania pod podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

**§4**

1. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych/hydrotechnicznych/melioracyjnych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z podmiotem realizującym roboty objęte nadzorem, to Inspektor Nadzoru w terminie 3 dni od powzięcia o nich wiadomości zawiadomi o tym Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania podmiotowi realizującemu roboty objęte nadzorem, polecenia wykonania robót dodatkowych.

2. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu   
na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią lub robót nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy z podmiotem realizującym roboty objęte nadzorem, to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia temu podmiotowi zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu, z tym że wartość kosztorysowa tych robót nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł, po czym Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Inwestora w terminie 3 dni od daty dokonania tego wpisu .

**§ 5**

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufnościdokumentacji, dokumentów, postanowień umowy itp. Wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym  
   i związanym z realizacją inwestycji.

**§ 6**

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia **30.09.2022r.**

**§ 7**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma **wynagrodzenie ryczałtowe** w wysokości: … zł netto (słownie…./100) + podatek VAT 23% …., co stanowi kwotę brutto … zł (słownie: ... 00/100), płatne w trzech częściach:

1) **pierwsza faktura częściowa** w wysokości **30%** wartości określonej w ust. 1 po zakończeniu **Etapu I:** Przygotowanie inwestycji, po podpisaniu umowy z wykonawcą robót,

2) **druga faktura częściowa** w wysokości **50%** wartości określonej wust. 1 po zakończeniu **Etapu II**: Realizacja inwestycji, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru wykonanych robót,

3) **trzecia faktura częściowa** w wysokości **20%** wartości określonej w ust.1 po zakończeniu **Etapu III**: Eksploatacja inwestycji, po podpisaniu protokołu z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego urządzeń hydrotechnicznych.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, m. in.: wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów, koszty pobytu na budowie.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, będzie płatne w terminie **do 30 dni** od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez **Wykonawcę** w fakturze, przy czym za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku **Zamawiającego.**

4. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół częściowy potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany etap.

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół końcowy potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich etapów w ramach nadzoru inwestorskiego, w tym przeglądu gwarancyjnego urządzeń wodnych/obiektów hydrotechnicznych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego.

6. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na wskazane konto na rachunku/fakturze wystawionej przez Wykonawcę.

7. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały   
w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.

8. Niezależnym od stron umowy, warunkiem przekazania środków z tytułu wynagrodzenia, jest dostępność środków w planie finansowym Zamawiającego.

9. Zamawiający zastrzega, że jeżeli środki, o których mowa w ust. 5, nie zwiększą planu finansowego Zamawiającego w terminie umożliwiającym dochowanie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 5, zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia uruchomienia rezerwy celowej przeznaczonej   
na finansowanie umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 8**

**1. Wykonawca** wnosi zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w dniu zawarcia Umowy   
w wysokości **5%** wynagrodzenia brutto wskazanego w **§ 4 ust.1.,** co stanowi kwotę .... **zł** (słownie: …) w jednej   
z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych**.**

**- 70%, tj. kwota: ….zł** wygasa (lub zostanie zwrócona) w terminie **30 dni po podpisaniu protokołu końcowego odbioru wykonanych robót,**

**- 30%, tj. kwota: … zł** wygasa (lub zostanie zwrócona) w terminie **30 dni** od dnia podpisania protokołu   
z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego urządzeń hydrotechnicznych i uznania przez Zamawiającego   
za należycie wykonanie całego przedmiotu umowy po roku od odbioru końcowego, nie później niż 30.09.2022r.

2. W przypadku gdy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zabezpieczenie udzielone zostało na okres krótszy niż wymagany w umowie, **Wykonawca** zobowiązany jest dokonać przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na cały okres wskazany powyżej, przed upływem 7 dni od końca okresu zabezpieczenia.

3. W przypadku nie przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, **Zamawiający** zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia **Wykonawcy.**

**4. Wykonawca** nie może bez zgody **Zamawiającego,** wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

**§ 9**

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, przysługuje także prawo   
do odstąpienia od umowy, w terminie do 31.12.2021 r., w następujących przypadkach:

1) wobec Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie naprawcze lub otworzona zostanie jego likwidacja,

2) Wykonawcarealizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową.

**§ 10**

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkody, Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody w pełnej wysokości.   
2. Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej określonej w ust. 1, Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego   
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru.  
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego   
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.   
c) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień nieobecności   
w wymaganym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,  
e) za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 100,00 zł   
za każdy dzień opóźnienia.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, ponad wysokość zastrzeżonych kar oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania zobowiązania. Kary umowne podlegają kumulacji i stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia.

4. Dla celów naliczenia kar umownych przyjmuje się wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy**,** tj. kwota: …

5. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych   
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innego podmiotu, topodmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarniez Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba   
że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

7. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o opóźnieniu, rozumie się przez to także okoliczności niezależne   
od Wykonawcy, o których mowa w art. 476 Kodeksu cywilnego.

**§ 11**

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta **Wykonawcy** z dnia **… 2019 r**. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr **…** z dnia 2019 r.

**§ 12**

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w zakresie terminów realizacji umowy lub zakresu przedmiotu umowy lub wynagrodzenia, w następujących przypadkach:

1. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia   
   w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
2. zmiany przepisów prawa;
3. objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;
4. odkrycia zabytku lub niewybuchu lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy prawnej jego ochrony;
5. wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych decyzji administracyjnych;
6. zmiany układu lub zawartości dokumentacji projektowej stosownie do zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji wstępnej;
7. udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;
8. wstrzymania prac przez Zamawiającego lub wystąpienia innych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

2.W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego   
w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na termin i/lub koszt realizacji przedmiotu umowy i/lub zakres.

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy (polecenie zmiany):
2. zrezygnować z wykonania części opracowania projektowego lub jego elementów   
   lub rozszerzyć/uzupełnić opracowanie projektowe o nowe elementy;
3. zmienić/zmieniać kolejność i terminy wykonania poszczególnych części (etapów) przedmiotu umowy lub ich elementów;
4. polecić/polecać wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów;
5. Przed dokonaniem zmiany umowy Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia   
   w określonym terminie stanowiska Wykonawcy w zakresie:

- technicznego uzasadnienia możliwości dokonania zmiany;   
- opisu harmonogramu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu umowy objętych poleceniem zmiany;   
- zmiany wynagrodzenia i/lub harmonogramu, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust 1.

1. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu umowy:
2. niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace oszacowana zostanie na podstawie złożonego na etapie przetargu formularza cenowego, oraz negocjacji
3. niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace wyceniona na podstawie średnich cen rynkowych oraz negocjacji.
4. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianach teleadresowych i innych zmianach   
   nie istotnych dla wykonania przedmiotu umowy z punktu widzenia terminów i kosztów. Ww. zmiany   
   nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
5. Na etapie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotu trzeciego lub zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub z podwykonawcy, jednak zmiana ta w sytuacji, kiedy Wykonawca opierał się na nim na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona na piśmie   
   i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy,   
   gdy nowy podmiot trzeci lub podwykonawca bądź też Wykonawca samodzielnie spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podmiot trzeci lub podwykonawca. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub podwykonawcy Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,   
   o których mowa w art. 22a ust. 1. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
6. Zamawiający dopuszcza również zmianę osób wykazanych w potencjale kadrowym wyłącznie wtedy,   
   gdy nowy potencjał kadrowy spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie,   
   za zgodą obydwu stron, pod rygorem nieważności.

**§ 13**

Umowa ta, jak również wszelkie sprawy nią nieuregulowane, podlegają prawu polskiemu.

**§ 14**

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące,   
w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

**§ 15**

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy   
sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

**§ 16**

Umowę uważa się za zawartą z chwilą podpisania przez drugą ze stron, a jeżeli ta strona nie opatrzyła podpisu datą, dniem zawarcia umowy jest dzień wskazany na wstępie umowy.

**§ 17**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

**Zamawiający Wykonawca**